## Slide 2: Foundation Model 선정의 문제
Partyrock 모델은 Claude 3 Sonnet 기반
개발 테스트를 위해서는 저렴한 모델 (Claude 3 Haiku) 사용
실제 구축/테스팅할 때는 Claude 3 Sonnet 사용
Llama, Titan 모델도 테스트해보면 좋은데.. 복잡한 프롬프트 시나리오 만들어보기
요금 나오는 거 일단 지켜보자... 월 10달러 상한선 세팅된 상태
모델의 온도, 무작위성 등 튜닝은 솔루션 구축 후에 다듬으면 된다.

## Slide 3: Phase 0: 개발 가능성 검토
챗봇에 질문을 던지면 응답이 가능한 기본 구조
로컬에서 백엔드 파일로 Bedrock API 접근
챗봇은 별도의 Agent가 붙어 있거나, 이전 대화를 기억하지는 못하는 상태
Bedrock
Claude 3 Sonnet
Back.py

## Slide 4: Phase 1: 백엔드 필수 요소 구축
챗봇에게 역할을 제시하는 Agent를 직접 구현
백엔드 파일은 서버리스로 Lambda 활용, python 외 다른 언어 써도 OK
단일 세션을 가정하고 메모리 구현 – 일단 레퍼런스 참고해서 DynamoDB 활용
인터랙션은 shell 등 개발 환경 사용
Bedrock
Claude 3 Sonnet
Bedrock Agent
Lambda
DynamoDB
Back.py

## Slide 5: Phase 2: 프론트엔드 필수 요소 구축
백엔드 기본 구조를, 사용자 인터랙션이 가능하도록 API Gateway 구축
프론트는 정적 웹페이지로 S3에 적재
프론트에서 스크립트를 캐치해서 역으로 전달하는 경로 필요
실행 시 웹페이지 직접 접근 필요한 상태
Bedrock
Claude 3 Sonnet
Bedrock Agent
Lambda
DynamoDB
Back.py
S3
Front.js
Front.html
API Gateway

## Slide 6: Phase 3: 솔루션 완성
모니터링 구현 (Cloudwatch)
웹 디자인 + CSS 구현
Route 53 등으로 도메인 접속 구현
Bedrock
Claude 3 Sonnet
Bedrock Agent
Lambda
DynamoDB
Back.py
S3
Route 53
Front.js
Front.html
Front.css
API Gateway
Cloudwatch

## Slide 7
Bedrock
Claude 3 Sonnet
Bedrock Agent
Lambda
DynamoDB
Back.py
Phase 4: 솔루션 고도화
CloudFront 캐싱하여 속도 향상
Cognito로 로그인 기능 구현 + 프론트 상에도 로그인 페이지 구현
Lambda 및 DynamoDB 최적화, 추가 보안 조치 검토
  서벌
S3
CloudFront
Route 53
Front.js
Front.html
Front.css
WAF
API Gateway
Cloudwatch
Cognito

## Slide 8
Bedrock
Claude 3 Sonnet
Bedrock Agent
Lambda
DynamoDB
S3
CloudFront
Route 53
Front.js
Front.html
Front.css
WAF
API Gateway
Cloudwatch
Cognito
Connect.py
SendMsg.py
Disconnect.py

## Slide 9
Bedrock
Claude 3.5 Sonnet
Bedrock Agent
Lambda
DynamoDB
S3
CloudFront - TBD
Route 53
Service - TBD
WAF
API Gateway
(WSS)
Cloudwatch
Cognito
Connect.py
SendMsg.py
Disconnect.py
Login - TBD
API Gateway
(http)
API Gateway
(REST)
Lambda
authinfo.js
Kakao Login OIDC
Aurora Serverless
NewSession.py
GetMsg.py
GetSession.py
WAF
Claude 3 Haiku
DelteSession.py

## Slide 10
Bedrock
Claude 3.5 Sonnet V2
Bedrock Agent
DynamoDB
CloudFront
Route 53
API Gateway
(WS)
Cloudwatch
Cognito User Pool
Connect
SendMsg
Disconnect
API Gateway
(REST)
Kakao Login OIDC
NewSession
GetSession
WAF
Claude 3 Haiku
DelteSession
Cognito Hosted UI
JAVASCRIPT
CSS
S3
Lambda
config.js
Config
API Gateway
(REST)
Logout
TokenExchange
TokenRefresh
UserInfo
HTML
GetSessionMsg
Lambda
DynamoDB
SSM Parameter Store
RDS

## Slide 11
DynamoDB
CloudFront
Route 53
WS API
Connect
SendMsg
Disconnect
REST API
(Session)
NewSession
GetSession
DelteSession
S3 (Hosting)
GetSessionMsg
Lambda
SSM Parameter Store
API Gateway
Cognito User Pool
Kakao Login OIDC
REST API
(Auth)
UserInfo
Cloudwatch Logs
Bedrock
Claude 3 Haiku
Claude 3.5 Sonnet V2
Bedrock Agent
RDS
Grafana
Logger
Kinesis Firehose
Logs
Athena